## Slide 1
글로벌머니익스프레스 차세대 구축을 위한
컨설팅 서비스 제안
2023.08

## Slide 2: 1. 투이컨설팅 GME 제공 가능 서비스
투이컨설팅은 계획수립, 구축준비, 시스템 본 구축 시 3가지 영역에 서비스 제공이 가능 합니다. 본 제안은 계획수립에 한정하여 진행합니다.
현행 정보시스템 진단
목표 시스템 요구사항 분석
목표 아키텍처/모델 수립 - 시스템 구축 방안 및 도입 대상 솔루션 정의 포함
계획 수립
정보화 전략 계획 (ISP)
프로세스 혁신 (PI)
목표 아키텍처/ 모델
중점 목표
목표 프로세스 + 구축 요건
구축 준비
구축 계획 확정
구축 사업자 선정 지원
구축 프로젝트 준비
투이컨설팅 서비스 영역
고객사/수행사 영역
임직원 업무 프로세스 및 고객 경험 분석
프로세스 개선 방안 수립 및 구현을 위한 시스템 요구사항 정의
중점 목표
프로젝트 수행 방식 확정
구축 프로젝트 수행 범위 및 일정 확정
실행계획 수립 (MP)
시스템 구축 이행계획(안)
프로젝트 단위 이행과제 수립 및 우선순위 평가
예상 프로젝트 일정/예산 산정
중점 목표
SI 사업자를 통한 구축 시 - 구축 사업 발주 및 우선협상
자체 개발 시 - 개발 인력 수급 - 개발 일정 및 관리 프로세스 수립 - 도입 대상 SW/HW 비용 협의
사업 발주를 위한 RFP 작성
수행사 제안사항 검토 (기능요구사항 부합여부, 인력 투입계획, SW/HW 적정성 등)
최적의 수행사 선정 지원
시스템 본 구축
구축 프로젝트 착수
사업 관리 전문 조직(PMO)
시스템 구축 수행 및 프로젝트 관리
프로젝트 목표를 달성하기 위한 관리 전문가 파견

## Slide 3: 2. 일반 수행 방법론 > ISP (Information Strategy Planning)
일반적인 ISP 컨설팅은 현행 시스템 관점에서 분석하고, 미래 목표모델을 만드는 과정으로 통상적으로 약 5개월 가량에 8~9억이 소요됩니다.
현황분석
방향성 수립
미래 모델 설계
실행계획 수립
시스템 현황분석
AA 분석
DA 분석
TA 분석
IT 거버넌스 분석
IT 프로세스 현황분석
IT 조직 〮 인력
현황 분석
시
사
점
&
요
구
사
항
종
합
정보화 비전 수립
정보화 방향성 수립
정보화 Vision 정의
정보화 전략과제 도출
전략과제 도출
전략과제 정의
전략과제 상세화
전략과제 상세화
계획수립
전략과제 상세화
Road Map 수립
우선순위 정의
Road map 수립
이행과제 정의
이행과제 도출
이행과제 정의
소요예산수립
차세대 추진방안 수립
내부환경분석
경영전략 분석
IT 전략 분석
인터뷰
외부환경분석
금융산업 분석
타사사례 및 벤치마킹
법제도 분석
SA 분석
비즈니스 프로세스 현황분석
비즈니스 프로세스 분석
비즈니스 개선 요구사항 도출
To-Be 모델 설계
목표 IT 거버넌스
목표
AA
목표
DA
목표
SA
목표
TA

## Slide 4: 3. GME 컨설팅 제안 범위
글로벌머니익스프레스의 상황을 고려하였을 때, 전체 ISP 컨설팅을 수행하기보다는 단기간(약 3개월) 내 목표 모델 수립에 중점을 둔 특화된 컨설팅 서비스가 필요합니다.
컨설팅 수행 범위
핵심 고려사항
GME 핵심 목표는 무엇인가?
1
    자체 시스템으로의 전환 방안/목표 모델 수립
    現 Biz/시스템의 문제보다는 차후 확장될 수 있는 기반을 마련하는 것이 중요
신속한 컨설팅 결과 도출 필요
2
    컨설팅 결과를 바탕으로 신속한 구축 착수 필요
     목표 아키텍처와 모델 수립에 집중
     불필요한 Task/산출물을 제외하고 구축을 위한 핵심 컨텐츠에 집중
업무 연속성을 확보할 수 있는가?
3
    차세대시스템 전환 시 원활한 업무를 위한 데이터 이행(Migration) 방안 수립 필요
     DA 모델링과 더불어 Mig. 방안 검토
Optional
현황분석 (1M)
미래 모델 설계 (1.5M)
실행계획 수립 (0.5M)
시스템 현황분석
AA 분석
DA 분석
TA 분석
SA 분석
비즈니스 현황분석
인터뷰/경영전략 분석
Biz. 아키텍처 분석
금융사 아키텍처 벤치마킹
시
사
점
&
요
구
사
항
종
합
To-Be 설계
목표 AA
Biz. 전략 과제 정의
목표 TA
목표 DA
목표 SA
이행 로드맵 수립
이행과제 정의
소요예산수립
차세대 추진방안 수립
데이터 이행 방안 수립
이행 로드맵 수립
    서비스 Design (UX/UI)
사용자 경험 분석 대상
개선과제
정의
핵심 사용자 화면 설계

## Slide 5: [참고] 현행 시스템 구조 및 이슈 예시 – AA (1/2)
프로젝트를 통해 GME가 얻을 수 있는 것
도메인 정의 후 각 시스템 별로 고객 서비스 관점, 제공형태를 고려하여 어플리케이션을 분류하고 도메인 그룹핑 진행
채널계, 처리계, 정보계, 기반지원시스템 4개의 도메인을 정의하고 각 어플리케이션 분류 정의
현행 어플리케이션 관리 분류 체계
분류체계 정의
정보계
감사/준법/법무
IFRS
IFRS17
연결재무재표
시장신용리스크
내부회계관리
RBA
AML
지급여력
BI
데이터분석
채널계
영업지원
전자청약
홈페이지
사이버창구
교육이수
기반 지원 시스템
RBMS
이미지
예측EUS
RPA
채팅상담
메타관리/DQ
SMS/알림톡
그룹웨어
ITSM
리포팅
보험 처리계
일반계정
특별계정
재무회계
관리회계
수익증권
신탁수탁
퇴직연금
신탁
퇴직연금계리
신계약
상품지급
퇴직보험
요금
사고
계리
계약변경
변액중계
마감통계
융자
영업관리
인사/총무
고객
일반지급
재보험
법인정보
어플리케이션 아키텍처 분석 단계에서는 현재 운영되고 있는 어플리케이션을 목록화하고 분류체계를 정의함으로써 현행 시스템의 구조를 명확화 합니다.
ILLUSTRATIVE

## Slide 6: [참고] 현행 시스템 구조 및 이슈 예시 – AA (2/2)
프로젝트를 통해 GME가 얻을 수 있는 것
사용자 중심의 모바일 서비스 제공
통합된 사용자 환경 구축
어플리케이션
현황분석
전사 어플리케이션 아키텍처
전사 아키텍처 설계 원칙 부재로 인하여 프로젝트 단위 기술 구조와 개발 표준 및 방법론을 적용하고 있어 전사관점에서의 관리가 불가하여 유지보수가 어려움
전사 아키텍처 설계 원칙 및 아키텍처 수립
표준 개발방법론 및 기술 구조 정의
사용자 중심의 UI/UX 표준 정의 및 시스템 적용 방안 수립
고객 맞춤 콘텐츠 제공 방안 수립
표준 개발방법론 없이 개발자의 방식에 의존하여 진행하여 관련 사항 공유가 미흡하며, 개발 도구의 활용성도 떨어져 전반적인 개발 생산성이 높지 않은 상태임
온라인 보험의 경우 간편한 동선으로 가입이 가능하고 모바일도 동일하게 진행되나, 고객 맞춤 서비스 제공을 위한 준비가 필요함
고객서비스는 웹과 모바일로 지원되고 있으며 복잡한 업무처리 때문에 메뉴체계가 너무 복잡하여 원하는 작업을 찾기 어렵고 동선이 끊기는 구간이 있음
내부 사용자를 위한 업무 시스템은 각 시스템 별 사용자 UI를 별도로 제공하고 있으며, 일부 어플리케이션은 통합로그인(SSO) 미지원으로 불편 함
사용자의 업무 환경과 역할에 따라 효율적인 업무 동선을 제공해야 하지만, 현재 제공되는 UI들은 기능 중심으로 되어 있어 복잡하고 불편
시스템 현황분석 및 이해관계자 인터뷰를 통해 어플리케이션 아키텍처와 관련된 주요 이슈와 개선기회를 도출합니다.
현황분석 주요 내용
개선 기회
ILLUSTRATIVE

## Slide 7: [참고] GME 목표 시스템 모델
프로젝트를 통해 GME가 얻을 수 있는 것
현황분석 결과를 기반으로 목표 시스템 구성 모델을 수립합니다.
채널
업무영역
챗봇 상담
온라인
전화
해외사무소
홈페이지
협력기관 홈페이지
지점
계정계
정보계
통계EDW
IFRS
경영정보
여신감리
통계분석/BI
종합수지분석
리스크관리
기금운용
신ALM
경영지원
자산관리
경영관리
인사관리
예산관리
조사관리
법무관리
…
기업고객
경영진 관리자 실무자
거래 기업
국가시스템
D-Brain
은행
대외 기관
민간시스템
모바일
…
ODA/ 해투통계
고객지원 시스템
Mobile
Web
인프라
통합문서관리
IT통합관제
기록물관리
데이터품질관리
전자결재
메타데이터
업무 플랫폼
업무포털
모바일 IT서비스
Cloud
EDI
SWIFT
외부채널
ELC
온렌딩
마켓데이터
대외연계통합
방문
고객
연계
재무
여신
자금
고객
신용평가
공통/상품처리 지원
….
ILLUSTRATIVE

## Slide 8: [참고] 목표 시스템 구축 방안
프로젝트를 통해 GME가 얻을 수 있는 것
주요 검토 기준
중요도
높음
낮음
신규 시스템 구축 방식
기존 시스템 업그레이드 방식
투입 자원 량 (비용/인력)
프로젝트에 소요되는 비용과 인력의 규모가 전사 역량 범위 내에서 적정해야 함
프로젝트 추진을 위해 전사적인 인력과 비용 투입이 필요함
전면 재구축 대비 상대적으로 낮은 비용과 투입 인원이 소요됨
실행 추진력
프로젝트 실행을 위한 전사적 자원 집중 및 동기부여를 기반으로 강한 추진력 필요
전사적으로 자원과 관심이 집중되어 실행 추진력 높음
기존 시스템 기능 개선 활동이 미흡 했었던 점을 고려했을 때 실행 추진력 낮음
개선 효과 체감도
현업 요구 사항이 적절히 반영되어 기능 개선 효과 체감도가 높아야 함
현업 요구 사항의 일괄 반영 및 결과 확인이 가능하여 개선효과 체감도 높음
기존 시스템에 대한 업그레이드로 인해 사용자 체감 효과는 다소 낮은 편
중복 개발
기존 기능과 중복되는 기능에 대한 개발이 최소화 되어야 함
기존 기능 분석 후, 중복되는 기능을 최소화 하여 설계 및 개발이 가능함
기존 기능 유지로 인해 중복 개발 가능성이 높음
기능 확장성
요구 사항 반영이 용이한 기능 유연성과 확장성이 높아야 함
기존 시스템의 구조적 한계를 극복해서 신규 기능 추가 및 확장이 용이함
기존 시스템의 구조적 한계로 인해 기능 확장성이 떨어짐
프로젝트 난이도
분석/설계/개발/테스트/이행 과정 상의 난이도가 낮을 수록 리스크가 최소화됨
분석/설계 단계가 충분하게 진행된 후, 새롭게 대부분의 시스템 모듈을 개발해야하므로, 전반적인 난이도가 높음
기존 시스템에 대한 기능 추가 형태이므로 난이도 낮음
ILLUSTRATIVE
수립된 목표 시스템 모델 구현하기 위한 최적의 방법을 검토하기 위하여 주요 검토 기준을 수립하고 이를 바탕으로 구축 방식을 제안합니다.

## Slide 9: [참고] 목표 시스템 구축 예산 산정
프로젝트를 통해 GME가 얻을 수 있는 것
이행과제 | 구분 | 화면 및 배치 수 |  | 화면, 배치/생산량(월) |  | 공수 산정 | 
 |  | 화면 | 배치 | 화면 | 배치 | 전체 | 월 평균
업무시스템 구축 | 기획관리 | XX | XX | XX | XX | XX | XX
 | 인사관리 | XX | XX | XX | XX | XX | XX
 | 수수료관리 | XX | XX | XX | XX | XX | XX
 | 사후관리 | XX | XX | XX | XX | XX | XX
 | 소계 | XX | XX | XX | XX | XX | XX
경영지원시스템 구축 | 회계관리(재무, 세무, 내부) | XX | XX | XX | XX | XX | XX
 | 자금/세무관리 | XX | XX | XX | XX | XX | XX
 | 준법감시 | XX | XX | XX | XX | XX | XX
 | 소계 | XX | XX | XX | XX | XX | XX
총계 |  | XX | XX | XX | XX | XX | XX
구분 | 예상 단가 | 비율
인건비 | ₩XXX,XXX,XXX | 72.07%
SW | ₩XXX,XXX,XXX | 25.37%
HW | ₩XXX,XXX,XXX | 2.56%
총계 | ₩XXX,XXX,XXX | 100.00%
ILLUSTRATIVE
실제 구축이 필요한 기능/시스템의 경우 화면, 배치 등의 분류 기준을 통해 전반적인 구축 비용을 산정하며, 솔루션 도입이 필요한 경우 솔루션 비용 등을 산정하여 목표 시스템 구축 예산을 산정합니다.
시스템 구축 영역 예상 구축 비용
시스템 구축 영역 예상 구축 비용
ILLUSTRATIVE

## Slide 10: 4. 컨설팅 견적
제안 범위의 컨설팅을 수행하기 위해서는 약 3개월에 거쳐 11M/M가 투입되어야 할 것으로 예상되며, 선택 범위인 UX/UI를 포함하는 경우 17M/M의 공수가 필요할 것으로 예상됩니다.
(단위 원, VAT 별도)
※ 본연 업무/시스템을 전제로 하여 산정하였으며, 회계 등 후선 업무 포함 시 별도 산정 필요
※ UX/UI의 경우 분석 대상 시스템의 종류, 기능 범위에 따라 투입 공수 및 단가 변경 가능 (상세 범위 협의 필요)
구분 | 역할 | 등급 | M1 | M2 | M3 | 합계 | 단가 | 할인율 적용
ISP | BA/AA | 고급 이상 | 1 | 1 | 1 | 3 | ₩72,000,000 | 13%적용
 | AA/SA | 특급 이상 | 1 | 1 | 1 | 3 | ₩78,000,000 | 
 | DA | 고급 이상 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | ₩48,000,000 | 
 | TA | 특급 이상 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ₩39,000,000 | 
 | 보안 | 특급 이상 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ₩39,000,000 | 
소계 |  |  | 4 | 3.5 | 3.5 | 11 | ₩276,000,000 | ₩240,000,000
Optional | UX/UI | 고급 이상 | 1 | 1 | 1 | 3 | ₩72,000,000 | 14% 적용
 | UX/UI | 중급 이상 | 1 | 1 | 1 | 3 | ₩60,000,000 | 
소계 |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | ₩132,000,000 | 
합계 |  |  | 6 | 5.5 | 5.5 | 17 | ₩408,000,000 | ₩350,000,000